# BẢNG TRỌNG SỐ CHẤM ĐIỂM DỰ ÁN PHẦN MỀM

Bốn vai trò: Phân tích – Thiết kế – Lập trình – Kiểm thử
HIS Desktop (Hospital Information System)

| Phạm vi áp dụng | Dự án HIS Desktop — phát triển mới và bảo trì trên mã nguồn hiện có |
| --- | --- |
| Đơn vị tính | Mỗi đầu việc = 100 điểm, chia cho 4 vai trò theo loại đầu việc |
| Ngày chốt | 02/08/2026 |

# 1. Nguyên tắc chung

Mỗi đầu việc được tính tròn 100 điểm, phân bổ cho 4 vai trò theo loại đầu việc.

Trọng số phản ánh KHỐI LƯỢNG công việc mà vai trò đó phải gánh, không phải điểm chất lượng (KPI).

Điểm chỉ được tính khi vai trò đó hoàn thành đầy đủ đầu ra bắt buộc (mục 3).

Phần việc mà vai trước bỏ trống nhưng vai sau phải làm bù thì CHUYỂN ĐIỂM sang vai đã làm.

Trần trọng số: Phân tích tối đa 20%, Kiểm thử tối đa 20%. Phần dư dồn cho Thiết kế và Lập trình.

Khi chưa xác định được loại đầu việc, dùng mặc định là loại "Chức năng / plugin mới".

Ranh giới trách nhiệm cốt lõi:

Phân tích trả lời: cái gì – vì sao – khi nào đúng, khi nào sai.

Thiết kế trả lời: làm thế nào – ở đâu trong mã nguồn.

# 2. Bảng trọng số theo loại đầu việc

| Loại đầu việc | Phân tích | Thiết kế | Lập trình | Kiểm thử |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chức năng / plugin mới | 20 | 30 | 30 | 20 |
| Tích hợp ngoài (BHYT, ký số, liên thông) | 15 | 30 | 35 | 20 |
| Sửa / mở rộng plugin có sẵn | 15 | 25 | 45 | 15 |
| Mẫu in MPS | 0 | 0 | 85 | 15 |
| Báo cáo | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Fix bug | 10 | 10 | 65 | 15 |

Căn cứ phân bổ Kiểm thử 20 điểm hoặc 15 điểm:

20 điểm — Chức năng mới và Tích hợp ngoài: chưa từng chạy thật, phải xây testcase từ đầu; riêng Tích hợp còn phải kiểm thử trên môi trường của đối tác.

15 điểm — Sửa/mở rộng, Mẫu in MPS, Fix bug: đã có luồng chạy sẵn, phạm vi kiểm tra hẹp.

0 điểm — Báo cáo: không có vai Kiểm thử độc lập; phần này chuyển thành nhiệm vụ tự kiểm thử của Lập trình (xem mục 5).

Hai trách nhiệm đã dịch chuyển do hạ trọng số Phân tích và Kiểm thử:

| Vai trò | Việc nhận thêm |
| --- | --- |
| Thiết kế | Chốt spec kỹ thuật tích hợp: cấu trúc XML/JSON, danh mục mã, chuẩn ký số, quy tắc gửi – nhận |
| Lập trình | Regression: nộp danh sách chức năng/plugin liên quan đã tự kiểm tra lại |

# 3. Vai trò và đầu ra bắt buộc (Definition of Done)

Điểm chỉ được tính khi có đủ đầu ra dưới đây. Thiếu đầu ra nào thì trừ đúng phần đó.

| Vai trò | Đầu ra bắt buộc |
| --- | --- |
| Phân tích | Yêu cầu nghiệp vụ, quy tắc tính, luồng nghiệp vụ, điều kiện chặn, testcase nghiệp vụ, xác nhận của bệnh viện |
| Thiết kế | Kết quả đọc mã nguồn hiện trạng (plugin/UC/API liên quan), thiết kế giao diện theo ui_rules, chọn UC/Library có sẵn, thiết kế dữ liệu (bảng/EFMODEL/API), spec kỹ thuật tích hợp, tài liệu docs/{ModuleLink}.md |
| Lập trình | Mã nguồn đủ luồng Processor → Factory → Behavior → Form/Save/Validate, đa ngôn ngữ, logging, tự kiểm thử, danh sách regression, cập nhật Changelog |
| Kiểm thử | Testcase kỹ thuật, kiểm thử chức năng, xác nhận không làm vỡ luồng nghiệp vụ khác |

# 4. Đầu việc của Phân tích theo từng loại

Danh sách dưới đây là mức tối thiểu để Thiết kế tiếp nhận mà không phải hỏi lại.

## 4.1. Chức năng / plugin mới — Phân tích 20 điểm

| # | Đầu việc của Phân tích | Vì sao Thiết kế cần |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vai người dùng và vị trí trong luồng điều trị (khoa/phòng, thời điểm) | Chọn đúng chỗ đặt chức năng, đúng UC bệnh nhân/điều trị |
| 2 | Luồng nghiệp vụ theo trạng thái: vào từ đâu → làm gì → kết thúc thế nào | Thiết kế luồng form, nút, trạng thái bật/tắt |
| 3 | Danh sách thông tin cần nhập / cần xem; đánh dấu bắt buộc và tự động lấy | Thiết kế layout, control bắt buộc, validation |
| 4 | Điều kiện chặn: khi nào KHÔNG được làm (đã thanh toán, đã khóa, đã ra viện, khác khoa…) | Hay bị thiếu nhất, gây phải sửa lại nhiều nhất |
| 5 | Quy tắc tính: giá, số lượng, tỷ lệ BHYT, quy tắc làm tròn | Thiết kế dữ liệu và kiểm tra kết quả |
| 6 | Phân quyền: ai xem / sửa / xóa / hủy | Thiết kế theo ACS, ẩn – hiện chức năng |
| 7 | Đầu ra in: có phiếu gì, mẫu nào, ai ký | Chọn Print Library / MPS có sẵn thay vì làm mới |
| 8 | Danh mục cần khai báo trước | Biết dữ liệu nền cần có |
| 9 | Testcase nghiệp vụ, gồm cả ca phải bị chặn | Căn cứ nghiệm thu và nguồn cho Kiểm thử |
| 10 | Xác nhận của bệnh viện (biên bản hoặc email) | Tránh làm xong bị đổi yêu cầu |

Điều kiện bàn giao: Thiết kế đọc xong không còn câu hỏi "khi nào thì được phép làm việc này".

## 4.2. Tích hợp ngoài — Phân tích 15 điểm

Spec kỹ thuật đã chuyển sang Thiết kế. Phân tích chỉ làm phần nghiệp vụ, pháp lý và đầu mối:

Căn cứ pháp lý: số quyết định/công văn/thông tư, ngày hiệu lực, kèm file gốc.

Hệ thống đối tác và phạm vi: gửi, nhận, hay cả hai.

Sự kiện phát sinh việc gửi: điều gì xảy ra trong HIS thì phải gửi.

Thời điểm và tần suất: gửi ngay hay cuối ngày; có gửi lại khi sửa; có gửi hủy.

Dữ liệu cần gửi ở mức nghiệp vụ (tên theo nghiệp vụ, chưa cần tên field XML).

Bảng đối chiếu mã: mã HIS ↔ mã hệ thống ngoài, ai cung cấp.

Xử lý khi thất bại: có cho gửi lại, ai theo dõi, có cần màn hình quản lý gửi.

Đầu mối phía đối tác, tài khoản và môi trường kiểm thử.

Testcase: gửi thành công / bị từ chối / sửa sau khi gửi / hủy sau khi gửi.

Tiêu chí xác nhận thành công từ phía ngoài (mã tiếp nhận, đối tác xác nhận).

Điều kiện bàn giao: phải có mục 1, 8 và 10. Thiếu tài khoản và môi trường kiểm thử của đối tác thì KHÔNG mở việc lập trình — đây là nguyên nhân hàng đầu làm việc tích hợp bị treo.

## 4.3. Sửa / mở rộng plugin có sẵn — Phân tích 15 điểm

Định vị chức năng: tên màn hình người dùng gọi và đường menu.

Hiện trạng đang chạy thế nào (theo góc nhìn người dùng) và sai/thiếu ở đâu.

Hành vi mong muốn sau khi sửa.

Quy tắc hoặc công thức mới, thay đổi so với hiện tại.

Phạm vi áp dụng: toàn viện hay riêng khoa/phòng/đối tượng; có cần cấu hình bật – tắt.

Dữ liệu cũ: áp dụng từ ngày nào, dữ liệu phát sinh trước đó có phải xử lý lại.

Người đề nghị và mức ưu tiên.

Ảnh chụp màn hình và mẫu dữ liệu thật minh họa.

Testcase trước – sau.

Điều kiện bàn giao: phải có mục 5. Thiếu mục này, Thiết kế sẽ mặc định làm dùng chung và bệnh viện khác bị ảnh hưởng ngoài ý muốn.

## 4.4. Mẫu in MPS và Báo cáo — Phân tích 0 điểm

Phân tích không tham gia. Tuy vậy vẫn cần đầu vào tối thiểu từ người yêu cầu, nếu không phần điểm Lập trình sẽ rơi vào việc phỏng đoán:

File mẫu biểu (Excel/Word) hoặc ảnh mẫu có đủ tiêu đề, cột, dòng tổng.

Từng chỉ tiêu lấy từ đâu và công thức đếm / tổng.

Điều kiện lọc và kỳ báo cáo (với báo cáo) hoặc khổ giấy và người ký (với mẫu in).

Ai xem, in ra nộp cho ai.

Một kỳ dữ liệu thật kèm số liệu đúng để đối chiếu (bắt buộc với báo cáo).

## 4.5. Fix bug — Phân tích 10 điểm

Hiện tượng: làm gì → thấy gì → mong đợi gì.

Dữ liệu tái hiện: mã điều trị / mã bệnh nhân / mã phiếu và thời điểm.

Môi trường, phiên bản, tài khoản, khoa – phòng.

Ảnh chụp lỗi hoặc nội dung thông báo lỗi.

Mức ảnh hưởng: có chặn nghiệp vụ, bao nhiêu người bị, có sai tiền hoặc sai BHYT.

Khẳng định hành vi đúng theo nghiệp vụ — vì một phần đáng kể "bug" thực chất là hiểu sai nghiệp vụ.

Điều kiện bàn giao: không có mục 2 (không tái hiện được) thì không mở việc lập trình.

# 5. Phân rã nội bộ điểm Lập trình — Mẫu in MPS và Báo cáo

Hai loại việc này dồn phần lớn điểm cho Lập trình, nên phải chia nhỏ để nghiệm thu được, tránh trở thành hộp đen.

## 5.1. Mẫu in MPS — Lập trình 85 điểm

| Khâu bên trong | Điểm | Đầu ra |
| --- | --- | --- |
| Chốt yêu cầu | 20 | Mẫu giấy, các trường cần in, khổ giấy, người ký |
| Template và dữ liệu | 25 | Template FlexCel/RichEditor, PDO, tái sử dụng Print Library có sẵn |
| Lập trình | 40 | MPS Processor, chỗ gọi in trong plugin, cập nhật tài liệu module |

Kiểm thử giữ 15 điểm cho: in thật ra giấy đúng khổ, ký số thành công, xuất file và xem trước, kiểm tra không làm vỡ các mẫu in dùng chung template.

## 5.2. Báo cáo — Lập trình 100 điểm

| Khâu bên trong | Điểm | Đầu ra |
| --- | --- | --- |
| Chốt yêu cầu báo cáo | 20 | Chỉ tiêu, công thức tính, điều kiện lọc, kỳ báo cáo, mẫu biểu được bệnh viện xác nhận |
| Thiết kế dữ liệu và template | 25 | Query/view, PDO, template FlexCel/RichEditor, tái sử dụng Print Library có sẵn |
| Lập trình | 35 | MPS Processor, plugin gọi in, đa ngôn ngữ, logging, tài liệu docs/{ModuleLink}.md |
| Tự kiểm thử | 20 | Script SQL đối chiếu và ảnh so sánh kết quả báo cáo với truy vấn trực tiếp, tối thiểu 2 kỳ dữ liệu thật |

20 điểm tự kiểm thử là phần thay cho vai Kiểm thử. Không có bằng chứng đối chiếu thì không tính điểm. Lý do: báo cáo là loại việc có lỗi im lặng — số liệu sai vẫn in ra bình thường, chỉ vỡ khi bệnh viện đối chiếu quyết toán BHYT.

# 6. Phân biệt Mẫu in MPS và Báo cáo

Cả hai đều chạy qua MPS Processor, nên cần tiêu chí rõ ràng để tránh tranh chấp khi xếp loại.

| Tiêu chí | Mẫu in MPS | Báo cáo |
| --- | --- | --- |
| Đầu ra | Chứng từ cho MỘT bệnh nhân / một phiếu (phiếu chỉ định, đơn thuốc, bảng kê, giấy ra viện) | Số liệu TỔNG HỢP theo kỳ / khoa / đối tượng |
| Người dùng | Nhân viên in tại chỗ, đưa cho bệnh nhân hoặc lưu hồ sơ | Lãnh đạo, phòng KHTH; nộp BHXH hoặc Sở Y tế |
| Rủi ro chính | Sai hoặc thiếu thông tin trên giấy, lệch định dạng, lỗi ký số | Sai số liệu — lỗi im lặng |
| Cách phát hiện | Nhìn thấy được khi in thử nên Kiểm thử làm được | Phải đối chiếu với dữ liệu gốc |
| Kiểm thử | Có — 15 điểm | Không — chuyển sang tự kiểm thử của Lập trình |

Khi khó xếp loại: in ra một tờ cho một đối tượng → Mẫu in MPS; in ra bảng số liệu nhiều đối tượng theo kỳ → Báo cáo.

# 7. Checklist bàn giao Phân tích → Thiết kế

Thiết kế có quyền trả lại việc nếu thiếu các mục tối thiểu sau:

| Loại đầu việc | Mục bắt buộc tối thiểu |
| --- | --- |
| Chức năng mới | Luồng nghiệp vụ + điều kiện chặn + testcase + xác nhận của bệnh viện |
| Tích hợp ngoài | Căn cứ pháp lý + đầu mối và môi trường kiểm thử + tiêu chí xác nhận thành công |
| Sửa / mở rộng plugin | Định vị màn hình + phạm vi áp dụng (dùng chung hay riêng) + testcase trước – sau |
| Mẫu in MPS | File mẫu + khổ giấy + người ký |
| Báo cáo | File mẫu + kỳ dữ liệu để đối chiếu |
| Fix bug | Dữ liệu tái hiện + hành vi đúng theo nghiệp vụ |

Khuyến nghị: đưa checklist này thành template tạo task. Khi đó chất lượng phân tích sẽ bộc lộ ngay ở khâu tạo việc, thay vì lộ ra khi đã lập trình xong.

# 8. Quy tắc vận hành

Gán loại đầu việc ngay khi tạo task — đây là căn cứ áp dụng trọng số.

Cố định bộ trọng số trong bảng mục 2, không điều chỉnh theo từng việc riêng lẻ.

Điểm được tính theo đầu ra thực tế (mục 3), không theo thời gian bỏ ra.

Vai sau làm bù cho vai trước thì chuyển điểm; ghi rõ lý do trong task để đối soát.

Với nhóm Tích hợp ngoài, đặt cổng chặn: chưa có spec đầu vào – đầu ra được xác nhận thì không mở việc lập trình. Trọng số không giảm được rủi ro này, chỉ có cổng chặn mới giảm được.

Với nhóm Báo cáo, không nghiệm thu khi chưa có bằng chứng đối chiếu số liệu.

Rà soát lại bộ trọng số sau mỗi 3 – 6 tháng, đối chiếu với khối lượng thực tế từng vai.